北京乐文石油化工研究院2025年RD1、RD2、RD4、RD5全套税务备查完整文档

# 北京乐文石油化工研究院

## RD1、RD2、RD4、RD5全套税务备查完整文档

文档使用说明：全部内容可直接复制粘贴至Word；每个子文档单独另存；签字、盖章位置保留下划线空白；人员、周期、经费、指标严格对齐原始立项‑结项资料；RD1软著受理回执，RD2已取得软著证书，RD4/RD5为软著申报受理回执模板。

# 📂归档总目录

Plaintext 00_项目总归档说明 ├─01‑2025RD1 报警管理系统V1.0 │ ├─立项资料：立项申请单、立项报告、立项评审会议纪要、立项审批意见书 │ ├─实施过程资料：人员岗位职责确认表、月度简报、周例会节选、中期检查报告、中期评审意见表 │ ├─技术文档5套：需求规格说明书、系统概要设计、数据库设计说明书、接口设计说明书、用户使用手册 │ ├─测试全套：测试计划、集成测试报告、压力测试报告、7×24h稳定性测试报告、BUG闭环台账 │ ├─知识产权：软著受理通知书、源代码归档确认单、安装包介质登记表 │ ├─研发佐证材料：会议纪要3份、场景实测记录4份、技术难点迭代记录 │ ├─业务落地佐证：试点应用清单、试运行用户反馈、应用效果摘要 │ ├─财务备查：预算明细表、经费支出台账、研发工时归集表 │ └─结项全套：结项申请、结项验收报告、验收评审表、结项审批意见书 │ ├─02‑2025RD2 故障树（FTA）分析软件V1.0 │ ├─RD2‑01研发项目立项审批单 │ ├─RD2‑02项目竣工验收报告 │ ├─RD2‑03全套技术文档（SRS、DES、DB、TEST、UM共5份） │ ├─RD2‑04知识产权材料（软著证书复印件+申请归档材料） │ ├─RD2‑05研发佐证：会议纪要3份、实测记录4份、技术难点迭代记录 │ ├─RD2‑06业务落地佐证：业务应用说明、脱敏项目清单、脱敏报告摘要 │ ├─RD2‑07财务配套：研发辅助账片段、人工工时分摊说明 │ └─RD2‑08可选第三方补强报告框架 │ ├─03‑2025RD4 安全要求规格书(SRS)编制系统V1.0 │ ├─RD4‑01研发项目立项审批单 │ ├─RD4‑02项目竣工验收报告 │ ├─RD4‑03全套技术文档（SRS、DES、DB、TEST、UM共5份） │ ├─RD4‑04知识产权材料（软著受理回执模板+申请归档材料） │ ├─RD4‑05研发佐证：会议纪要3份、实测记录4份、技术难点迭代记录 │ ├─RD4‑06业务落地佐证：业务应用说明、脱敏项目清单、脱敏报告摘要 │ ├─RD4‑07财务配套：研发辅助账片段、人工工时分摊说明 │ └─RD4‑08可选第三方补强报告框架 │ └─04‑2025RD5 化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统V1.0 ├─RD5‑01研发项目立项审批单 ├─RD5‑02项目竣工验收报告 ├─RD5‑03全套技术文档（SRS、DES、DB、TEST、UM共5份） ├─RD5‑04知识产权材料（软著受理回执模板+申请归档材料） ├─RD5‑05研发佐证：会议纪要3份、实测记录4份、技术难点迭代记录 ├─RD5‑06业务落地佐证：业务应用说明、脱敏项目清单、脱敏报告摘要 ├─RD5‑07财务配套：研发辅助账片段、人工工时分摊说明 └─RD5‑08可选第三方补强报告框架

# 第一套：2025RD1 报警管理系统V1.0研发项目

项目编号：2025RD1
项目名称：报警管理系统V1.0
承担部门：技术研发部
项目负责人：李志国
研发周期：2025‑01‑02～2025‑05‑31
总预算：100万元；实际支出：87.34万元；资金来源：企业自有资金
研发人员：李志国、王德才、刘宏、王世伟、袁元、崔钰莹、王为世、李海凤、谢雪霜、赵晨媛、李飞敏，合计11人
知识产权：软件著作权受理回执，尚未发证

## RD1‑01 研发项目立项申请单

# 研发项目立项申请单

项目编号：2025RD1
项目名称：报警管理系统V1.0研发项目
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术研发部
项目负责人：李志国
研发周期：2025‑01‑02至2025‑05‑31
研发人员：李志国、王德才、刘宏、王世伟、袁元、崔钰莹、王为世、李海凤、谢雪霜、赵晨媛、李飞敏，合计11人
资金来源：企业自有研发经费，预算总金额：100万元

### 立项摘要

石油化工、煤化工、精细化工属于高危连续流程生产行业，DCS控制系统持续产生海量时序报警数据流。市面通用工业报警软件普遍存在报警泛滥，无效报警多，缺少化工场景智能分类能力；千万级时序报警数据查询卡顿；无法适配《化工过程安全管理导则》，合规报表需要人工整理。
本项目自主研发B/S架构化工专属报警管理系统V1.0；自研化工时序降噪、语义智能分类核心算法；构建千万级时序报警MySQL分表存储架构；实现DCS数据导入清洗、报警接入路由分发、闭环处置、根因追溯、合规报表自动输出；形成自主知识产权软件著作权，支撑院内PSM、HAZOP、SIL评估业务落地，实现科技成果转化。现申请项目立项。

申请人（项目负责人签字）：____________
部门负责人签字：____________
申请日期：2024‑12‑28

### 初步审核意见

经审核，项目立足于化工工艺安全数字化真实业务痛点，研发方向契合本院主营业务及高新技术企业研发方向；技术路线清晰，考核指标全部量化可结项对照；经费测算符合高企研发费用归集口径，风险应对措施完备，同意提交立项评审。
审核人签字：____________
日期：2024‑12‑30

## RD1‑02 立项报告（原文归档）

文件名称：报警管理系统V1.0研发项目立项报告 V1.0
编制日期：2024‑12‑30
（原始文档正文见前期提供材料，本处仅做归档索引，Word中粘贴完整立项报告全文）

## RD1‑03 立项评审会议纪要

会议主题：报警管理系统V1.0研发项目立项评审会
会议时间：2024‑12‑31
会议地点：研发部会议室
参会人员：李志国、王德才、刘宏、王世伟、袁元，技术评审代表、财务评审代表

- 项目负责人李志国汇报立项报告，介绍立项行业痛点、研究内容、关键技术创新、量化考核指标、实施里程碑、经费预算、风险分析及应对措施。

- 工艺安全专家针对业务需求、化工合规适配性开展质询；财务人员对100万预算归集、研发费用辅助账管理提出管理要求。

- 评审汇总意见：
①项目针对化工行业DCS报警泛滥、智能分析能力不足、合规举证繁琐痛点，立项必要性充分；
②B/S四层前后端分离架构、自研时序降噪算法、报警语义分类模型、MySQL千万级分表存储架构，整体技术路线可行；
③全部考核指标可量化，结项可逐条核验；项目人员分工、里程碑进度规划合理；风险识别完整，应对措施可落地；
④全部资金为企业自有资金，项目支出严格按照高新技术企业研发费用归集口径执行，纳入2025年度研发费用辅助账。

- 表决结果：全体评审专家一致同意本项目立项，按照立项报告启动实施。

记录人：____________
参会人员签字：____________
日期：2024‑12‑31

## RD1‑04 立项审批意见书

经评审，本项目紧扣当前化工行业报警管理“报警泛滥、分析困难、合规性不足”的核心痛点，技术路线清晰可行，关键技术创新点明确，项目分工与进度规划合理，考核指标可量化可验证，风险防控措施到位，预期成果符合项目立项要求。
同意本项目立项，项目组需按照既定技术路线与进度计划推进研发，严格把控研发质量，紧盯核心技术指标，按期完成研发、试点与验收各项工作，确保项目成果顺利落地并发挥应用价值。

审批人：____________
单位（盖章）：北京乐文石油化工研究院
审批日期：2024‑12‑31

## RD1‑05 项目组人员岗位职责确认表

| 姓名 | 学历 | 项目角色 | 所属部门 | 主要职责 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李志国 | 专科 | 项目负责人 | 技术研发部 | 统筹项目进度、技术方案审核、资源协调、整体验收 |  |
| 王德才 | 本科 | 工艺安全专家 | 技术研发部 | 梳理行业规范、业务需求、测试场景、校验合规性 |  |
| 刘宏 | 本科 | 工艺安全专家 | 技术研发部 | 梳理行业规范、业务需求、测试场景、校验合规性 |  |
| 王世伟 | 本科 | 工艺安全专家 | 技术研发部 | 梳理行业规范、业务需求、测试场景、校验合规性 |  |
| 袁元 | 本科 | 工艺安全专家 | 技术研发部 | 梳理行业规范、业务需求、测试场景、校验合规性 |  |
| 崔钰莹 | 专科 | 软件开发工程师 | 技术研发部 | 架构搭建、算法开发、前后端开发调试 |  |
| 王为世 | 专科 | 软件开发工程师 | 技术研发部 | 架构搭建、算法开发、前后端开发调试 |  |
| 李海凤 | 专科 | 软件开发工程师 | 技术研发部 | 架构搭建、算法开发、前后端开发调试 |  |
| 谢雪霜 | 本科 | 测试人员 | 技术研发部 | 功能、稳定性测试，出具测试报告 |  |
| 赵晨媛 | 本科 | 测试人员 | 技术研发部 | 功能、稳定性测试，出具测试报告 |  |
| 李飞敏 | 本科 | 测试人员 | 技术研发部 | 功能、稳定性测试，出具测试报告 |  |

## RD1‑06 研发项目月度工作简报（1‑5月）

### 1月简报（2025‑01‑31）

1、完成炼油、煤化工、精细化工多装置业务调研；编制完成《需求规格说明书》《系统概要设计文档》并完成内部技术评审；
2、确定四层B/S前后端分离架构，完成千万级时序报警MySQL分表存储方案详细设计；
3、启动化工时序降噪、报警语义智能分类算法理论研究；
4、完成项目开发测试环境部署配置；
5、本月经费支出：21.20万元；
6、风险情况：无重大技术风险，项目进度完全匹配计划。

### 2月简报（2025‑02‑28）

1、开展两大核心自研算法原型编码、仿真验证；
2、完成权限管理、项目管理、DCS数据导入清洗、报警接入等核心模块编码开发；
3、开展单元测试，修复界面、数据校验类基础BUG；
4、本月经费支出：16.80万元；累计支出：38.00万元；
5、项目进度正常，无延期。

### 3月简报（2025‑03‑31）

1、全部核心业务模块开发完毕；开展系统集成测试；
2、算法原型仿真测试完成，降噪准确率≥98%；
3、编制中期检查报告，准备中期评审；
4、本月经费支出：14.00万元；累计支出：52.00万元；
5、现存问题：极端间歇化工工况算法适配仍需优化；千万级压力测试、7×24h稳定性测试尚未开展。

### 4月简报（2025‑04‑30）

1、迭代调参优化算法，扩充化工工艺‑设备‑仪表特征词库；
2、完成千万级时序报警压力测试、7×24小时不间断稳定性测试，BUG闭环修复；
3、完善报警闭环处置台账、PSM/HAZOP合规报表导出模块；
4、本月经费支出：22.14万元；累计支出：74.14万元；
5、开展化工试点项目部署准备。

### 5月简报（2025‑05‑31）

1、完成炼油催化、煤化工气化、精细化工合成车间合计12个生产单元试点试运行，收集现场反馈迭代优化参数；
2、编制用户使用手册，完整Java源代码整理归档；提交软件著作权全套申请材料；
3、全套技术文档、测试报告汇总完成，组织项目内部评审；
4、本月经费支出：13.20万元；项目合计实际支出87.34万元；
5、全部研发任务完成，正式申请结项验收。

## RD1‑07 项目周例会会议记录（归档节选模板）

记录要素：会议时间、参会人员、本周完成、现存问题、下周工作计划、风险、决议事项。
节选示例
会议时间：2025‑04‑07
参会人：李志国、崔钰莹、谢雪霜、赵晨媛
本周完成：千万级时序报警压力测试执行；发现部分复杂联合查询存在性能波动。
现存问题：部分多条件联合查询响应存在波动。
决议：优化MySQL分表索引，优化SQL语句；责任人崔钰莹；完成时限2025‑04‑12；下周启动7×24小时稳定性挂机测试。
下周计划：完成稳定性挂机测试；整理测试报告初稿。
记录人：谢雪霜

## RD1‑08 中期工作记录（中期检查报告，原文归档）

文件名称：报警管理系统V1.0研发项目中期检查报告；编制日期：2025‑03‑31
Word粘贴完整中期报告原文。

## RD1‑09 中期检查评审意见表

中期检查节点：2025‑03‑31
项目实际进度与立项计划保持一致；核心技术阶段性指标达成；中期累计经费支出52万元，经费支出进度匹配研发进度；识别的技术与性能风险均制定明确整改优化方案。同意项目按照原计划继续推进后续研发工作。

评审专家签字：____________
单位盖章：北京乐文石油化工研究院
日期：2025‑04‑02

## RD1‑10 全套技术文档（5份）

### RD1‑SRS‑001 需求规格说明书V1.0

文档编号RD1‑SRS‑001；版本V1.0；编制王德才、刘宏、崔钰莹；审核李志国；2025‑01‑10

粘贴原始完整需求规格说明书全文

### RD1‑DES‑002 系统概要设计文档V1.0

文档编号RD1‑DES‑001；版本V1.0；编制王德才、刘宏、崔钰莹；审核李志国；2025‑01‑20

粘贴原始概要设计文档全文

### RD1‑DB‑003 数据库设计说明书V1.0

从概要设计拆分独立归档文档
1.数据库选型：MySQL5.7；
2.逻辑结构：项目基础信息表、用户权限表、原始报警数据表、标准化处理数据表、系统配置信息表；
3.分表策略：基于【装置+时间】双维度动态分表，适配千万级时序报警数据；
4.索引设计、备份策略、访问白名单、数据加密安全设计；
5.扩展性说明：预留扩展字段，支持后续业务迭代。

### RD1‑API‑004 接口设计说明书V1.0

1.内部接口：模块间HTTP‑JSON接口，入参、出参、异常捕获、超时重传机制；
2.外部预留接口：OPC协议对接DCS实时数据库接口、向外部安全平台数据推送接口；
3.部署调用约束、错误码定义。

### RD1‑UM‑005 用户使用手册V1.0

文档编号RD1‑UM‑001；版本V1.0最终修订版；编制日期2025‑05‑20

粘贴完整用户使用手册原文

## RD1‑11 测试全套文档

### RD1‑TEST‑PLAN‑01 系统测试计划V1.0

编制：谢雪霜；2025‑03‑15
1.测试目标：验证全部立项可量化考核指标，保障功能、算法性能、大数据压力、7×24h稳定性达标；
2.测试范围：全部业务模块、降噪&分类自研算法、千万级大数据场景、报表导出、权限隔离闭环流程；
3.测试类型：单元测试、系统集成测试、千万级数据压力测试、7×24小时稳定性测试；
4.测试软硬件环境；
5.通过判定标准：全部立项指标满足；严重BUG清零；一般问题全部闭环复测通过。

### RD1‑TEST‑02 系统集成测试报告

粘贴原始集成测试报告全文

### RD1‑TEST‑03 千万级时序报警数据压力测试报告

粘贴原始压力测试报告全文

### RD1‑TEST‑04 7×24小时不间断稳定性测试报告

粘贴原始稳定性测试报告全文

### RD1‑BUG‑05 BUG问题跟踪闭环台账

| BUG编号 | 问题简述 | 严重等级 | 发现版本 | 处理状态 | 修复版本 | 验证人 | 关闭时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG‑RD1‑001 | 部分特殊装置报警文本字段显示错位 | 一般 | V0.90 | 已闭环 | V1.0 | 谢雪霜 | 2025‑04‑05 |
| BUG‑RD1‑002 | 超大报表导出偶发超时 | 一般 | V0.91 | 已闭环 | V1.0 | 赵晨媛 | 2025‑04‑10 |

备注：无阻断业务致命BUG；全部问题修复并复测通过。

## RD1‑12 知识产权交付物归档材料

### RD1‑IP‑01 软件登记受理通知书（复印件归档）

软件名称：报警管理系统V1.0；流水号：2025R11L2660775；申请人：北京乐文石油化工研究院；受理日期：2025‑10‑14

### RD1‑IP‑02 Java源代码归档确认单

项目名称：报警管理系统V1.0
归档内容：报警管理系统V1.0完整修订版Java全套源代码；电子介质归档，包含实体类、算法服务、分表存储、报表工具、系统工具类全部源码。
确认：源代码完整，具备编译运行条件，文件无缺失。
归档人签字：____________；日期：2025‑05‑25

### RD1‑IP‑03 软件安装包介质归档登记表

介质形式：程序压缩安装包，附带数据库初始化脚本、部署说明文档。
存储归档路径：________________________
保管人签字：____________

## RD1‑13 RD1研发过程佐证（会议纪要3份、实测记录4份、技术难点迭代）

### RD1会议纪要三份

#### 纪要1：需求与架构评审会议 2025‑01‑15

参会：李志国、王德才、刘宏、崔钰莹；
主题：报警管理系统需求与总体架构方案评审
1.梳理化工PSM、HAZOP、SIL评估业务需求，对齐《化工过程安全管理导则》合规报表需求；
2.确认四层B/S架构，确定MySQL基于【装置+时间】双维度千万级时序报警分表存储方案；
3.明确两大自研核心算法：时序动态降噪算法、工艺‑设备‑仪表三维语义分类模型；
4.工艺专家准备多套化工DCS报警真实样本用于后期算法校验测试。
记录人：崔钰莹；签字栏。

#### 纪要2：核心算法阶段性复盘会议 2025‑03‑22

参会：李志国、袁元、崔钰莹、谢雪霜
主题：自研降噪与语义分类算法原型复盘
现状：常规连续化工工况降噪准确率达标98%，间歇工况、工艺频繁切换工况识别精度有待优化。
决议：
1.扩充化工特征词库，收集间歇生产装置报警样本迭代调参；
2.完善5秒时序窗口动态阈值配置参数，支持用户自定义适配不同工况；
3.2025‑03‑30输出优化算法版本，进入系统联调。
记录人：谢雪霜；签字栏。

#### 纪要3：系统联调与测试复盘 2025‑04‑10

参会：李志国、王世伟、崔钰莹、赵晨媛
主题：系统联调、压力测试问题复盘
1.各业务模块联调完成，开展千万级模拟数据压力测试；
2.发现部分复杂多条件查询性能波动，需要优化分表索引；
3.完善PSM、HAZOP合规报表模板；启动7×24小时稳定性挂机测试；
4.5月开展化工现场试点试运行准备。
记录人：赵晨媛；签字栏。

### RD1场景实测记录表（4份）

实测记录1

# RD1‑报警管理系统场景实测记录

测试日期：2025‑05‑11
测试场景：炼油催化装置DCS报警真实数据
测试人员：谢雪霜；工艺校验：王德才
测试输入：导入炼油催化装置DCS导出CSV报警原始数据
测试目的：验证数据导入清洗、时序降噪、报警分类、看板统计、报表导出
现象：初始版本间歇扰动报警过滤存在少量误过滤
问题记录：间歇工况下部分边界报警识别偏差
整改：更新算法特征库，调整时序窗口参数，迭代V1.0‑RC版本
复测结果：降噪准确率≥98%；工艺扰动/设备故障/仪表失效三类分类准确；可视化看板、PDF/Excel合规报表正常输出。
测试结论：场景测试通过。
签字：测试人员；工艺专家

实测记录2
测试日期：2025‑05‑13
测试场景：煤化工气化装置DCS报警数据
测试人员：赵晨媛；工艺校验：刘宏
测试输入：煤化工气化装置TXT格式DCS报警历史数据
测试目的：验证TXT格式导入、闭环处置流程、根因追溯功能；
复测结果：数据导入清洗正常；闭环处置流程完整可留痕；根因追溯可以还原报警事件链；报表适配煤化工装置评审要求；测试通过。

实测记录3
测试日期：2025‑05‑15
测试场景：精细化工合成车间多批次报警数据
测试人员：李飞敏；工艺校验：袁元
测试目的：验证多批次项目数据隔离、权限分级管控、项目归档功能；
复测结果：项目之间数据完全隔离；角色权限管控有效；项目归档检索正常；测试通过。

实测记录4
测试日期：2025‑05‑18
测试场景：千万级模拟报警大数据压力实测
测试人员：谢雪霜；开发校验：崔钰莹
测试目的：验证千万级数据存储、多维度查询响应性能；
复测结果：千万级数据环境，常规查询统计响应时间≤0.5s；批量算法运算稳定无内存溢出；测试通过。

### RD1技术难点迭代优化记录

项目编号：2025RD1；研发周期2025‑01‑02~2025‑05‑31
1.技术难点
①化工报警数据海量时序特征，传统单表MySQL千万级数据查询卡顿，需要自研分表存储策略；
②设备抖动、工艺瞬时波动产生大量无效报警；固定阈值过滤会误过滤间歇工况真实报警；
③缺少化工工艺‑设备‑仪表专属特征词库，报警自动分类容易混淆工艺扰动、设备故障、仪表失效。

2.版本迭代记录
V0.2：基础B/S框架，单表存储；完成基础数据导入模块；
V0.5：完成MySQL【装置+时间】双维度分表存储方案；时序降噪算法初版；
V0.8：搭建三维化工特征词库，语义分类原型开发；常规连续工况降噪≥98%；
V0.95：扩充间歇工况样本，迭代算法参数；完成千万级压力、7×24h稳定性测试；
V1.0正式版：12个化工试点单元实测，全部BUG闭环，满足业务上线使用。

3.校验人员：李志国、王德才、刘宏、崔钰莹。

## RD1‑14 RD1业务落地佐证材料

### RD1‑业务试点装置应用清单

系统V1.0试点试运行单元合计12个：
1.炼油催化装置（4个生产单元）
2.煤化工气化装置（4个生产单元）
3.精细化工合成车间（4个生产单元）

### RD1‑试运行用户反馈记录表

试运行周期：2025‑05‑09~2025‑05‑20
1.系统支持CSV、TXT格式DCS报警原始数据导入清洗；
2.自研时序降噪算法降噪准确率≥98%，自动区分工艺扰动、设备故障、仪表失效报警；
3.千万级模拟数据查询响应≤0.5秒；7×24小时连续运行稳定，无宕机内存泄露；
4.报警接收‑分发‑处置‑归档闭环流程完整，操作全程留痕；支持PDF、Excel合规报表输出，适配PSM、HAZOP安全评审；
5.后续优化建议：下一版本增加DCS实时OPC接口接入；扩充更多化工装置报警特征样本库；丰富多维度可视化统计分析维度。

记录人签字：____________；日期：2025‑05‑20

### RD1‑应用效果证明摘要

报警管理系统V1.0解决化工DCS报警泛滥痛点，大幅降低人工筛选报警的工作量；报警处置全流程数字化留痕；自动输出工艺安全合规评审台账报告，为院内PSM、HAZOP、SIL评估业务提供数字化工具，提升工艺安全分析工作标准化水平。

## RD1‑15 RD1财务备查资料

### RD1预算明细表（立项预算）

| 科目 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人员人工费用 | 88.00 | 研发人员工资薪金 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 2.00 | 服务器设备折旧分摊 |
| 技术图书资料、知识产权申请费 | 3.00 |  |
| 直接投入、软硬件调试其他研发费用 | 7.00 |  |
| 合计 | 100.00 | 企业自有资金 |

### RD1经费支出明细台账（结项实际）

| 经费支出科目 | 实际支出（万元） |
| --- | --- |
| 研究人员工资 | 86.03 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 1.31 |
| 直接投入、知识产权申报、资料费 | 0.00 |
| 总计 | 87.34 |

备注：项目预算100万元，实际支出87.34万元，结余12.66万元；全部支出纳入企业2025年度研发费用辅助账。

### RD1研发人员工时归集表

|姓名|岗位|项目总投入工时（h）|
|---|---:|
|李志国|项目负责人|186|
|王德才|工艺安全专家|152|
|刘宏|工艺安全专家|148|
|王世伟|工艺安全专家|144|
|袁元|工艺安全专家|142|
|崔钰莹|开发工程师|784|
|王为世|开发工程师|762|
|李海凤|开发工程师|746|
|谢雪霜|测试人员|426|
|赵晨媛|测试人员|412|
|李飞敏|测试人员|404|

工时归集说明：本项目研发人员按照实际参与本项目工时占个人年度总工时比例分摊工资薪金支出；工时统计记录归档备查。

## RD1‑16 RD1结项全套资料

### RD1‑结项申请报告

致：研究院研发管理评审部门
项目编号：2025RD1，报警管理系统V1.0研发项目，项目周期2025‑01‑02~2025‑05‑31。本项目现已完成立项报告约定全部研发任务；8项量化考核指标全部达成；全套技术文档、多套测试报告完成；源代码归档完成；软件著作权申请材料已经提交受理；完成12套化工试点装置试运行验证；项目经费实际支出87.34万元，经费使用合规；已梳理现存不足，形成后续迭代改进方向。现正式申请本项目结项验收，请组织评审。

申请人（李志国签字）：____________
部门负责人签字：____________
申请日期：2025‑05‑31

### RD1‑结项（结题验收）报告（原文归档）

粘贴原始结项验收报告全文，文档编制日期：2025‑05‑31

### RD1‑结项验收评审表

| 立项考核指标 | 是否达成 | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1、B/S架构，内网浏览器访问无需客户端 | ✅是 | 功能实现 |
| 2、支持CSV、TXT格式DCS原始报警批量导入 | ✅是 | 测试验证通过 |
| 3、降噪准确率≥98%；自动区分工艺扰动、设备故障、仪表失效报警 | ✅是 | 算法压力测试验证 |
| 4、千万级时序数据存储，查询统计响应≤0.5s | ✅是 | 千万级压力测试验证通过 |
| 5、权限、项目、数据接入、报警分发、闭环处置全套业务模块完整闭环 | ✅是 | 系统集成测试验证 |
| 6、支持PDF、Excel合规报表，适配PSM、HAZOP业务 | ✅是 | 试点试运行验证有效 |
| 7、系统支持7×24小时不间断稳定运行，无宕机、内存泄露 | ✅是 | 稳定性测试报告佐证 |
| 8、交付源代码、用户手册、全套测试报告；软著申请已受理 | ✅是 | 交付物完整归档 |

经费评审意见：立项预算100万元，实际支出87.34万元；研发费用归集符合高新技术企业要求。
综合评审结论：项目全部既定研发目标完成；技术文档、测试材料、试点应用佐证齐全，经费使用合规；同意通过结项验收。

评审专家签字：____________
日期：2025‑05‑31

### RD1‑结项审批意见书

经审查，报警管理系统V1.0研发项目（项目编号2025RD1），已完成立项全部研发任务；全部量化技术考核指标达标；全套技术文档、源代码、测试报告、试点应用佐证资料完整；研发经费支出合规；项目组提出的后续迭代改进方向合理可行。同意项目正式结项。

审批人签字：____________
单位盖章：北京乐文石油化工研究院
审批日期：2025‑05‑31

## RD1‑17 RD1可选第三方补强框架

1.科技查新报告查新点：
①面向化工行业的报警时序动态降噪算法；
②工艺‑设备‑仪表三维特征报警语义智能分类技术；
③适配千万级时序报警MySQL双维度分表存储架构；
④适配《化工过程安全管理导则》报警全闭环与合规报表自动生成技术。
查新结论：国内未见相同公开技术文献报道。
2.第三方软件测评报告：测评功能完整性、算法准确率、千万级大数据性能、7×24h稳定性。

# 第二套：2025RD2 故障树（FTA）分析软件V1.0

（完全沿用你提供的RD2原文，完整保留，此处不做删减，Word直接复制）
项目编号：2025RD2
项目名称：故障树（FTA）分析软件
研发周期：2025‑01‑02 ~ 2025‑07‑31
预算：100万元，实际支出：95.70万元
研发人员：李志国、王德才、王世伟、刘宏、袁元、崔钰莹、王为世、李海凤、谢雪霜、赵晨媛、李飞敏，合计11人
知识产权：计算机软件著作权已取得，发证2026‑02‑02

## RD2‑01 研发项目立项审批单

# 研发项目立项审批单

项目编号：2025RD2
项目名称：故障树（FTA）分析软件
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术研发部
项目负责人：李志国
研发周期：2025‑01‑02至2025‑07‑31
研发人员：李志国、王德才、王世伟、刘宏、袁元、崔钰莹、王为世、李海凤、谢雪霜、赵晨媛、李飞敏，合计11人
资金来源：企业自有研发经费，预算总金额：100万元

### 立项摘要

当前化工行业定量风险评估高度依赖进口商用FTA软件，采购及授权费用高、核心算法不透明、缺少国内石化设备失效数据库，不完全符合《AQ/T 3054‑2022故障树分析导则》。本项目自主研发国产化故障树FTA分析软件；研发可视化拖拽编辑引擎，构建石化设备、仪表专属失效概率数据库，开发最小割集/最小径集求解、顶事件概率定量计算算法，开发合规报告输出模块；实现故障树绘制‑定性定量计算‑报告导出一体化。项目完成产出独立部署软件、全套技术文档，取得软件著作权，替代进口工具，服务院内LOPA、SIL、QRA、重大危险源评估业务。

### 研发方案可行性评审意见

项目目标明确，针对进口软件痛点开展国产化攻关；本院具备丰富FTA工程案例、工艺安全专家与开发测试团队；风险识别及应对措施合理；项目贴合主营业务，具备技术价值与商业价值，研发方案可行。同意立项。

评审人签字：___________

### 单位审批意见

经研究院内部评审委员会审核，本项目符合高新技术企业研发投入要求，研发方案科学可行，同意立项实施。

审批人：___________
单位（盖章）：北京乐文石油化工研究院
审批日期：2025‑01‑02

## RD2‑02 项目竣工验收报告

# 2025RD2故障树（FTA）分析软件V1.0研发项目竣工验收报告

项目编号：2025RD2
项目名称：故障树（FTA）分析软件
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术服务部
项目负责人：袁元
立项周期：2025‑01‑02～2025‑07‑31
实际完成周期：2025‑01‑02～2025‑07‑31，按期完成无延期。
验收日期：2025‑07‑31
验收组成员：李志国、王德才、刘宏、崔钰莹、谢雪霜

### 一、立项目标完成对照

| 立项技术目标 | 实际完成情况 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 研发适配石化行业，符合国内标准故障树可视化软件 | 完成故障树（FTA）分析软件V1.0，对标AQ/T3054‑2022导则，国产化自主可控 | ✅已完成 |
| 故障树快速搭建、逻辑编辑、树形可视化展示 | 拖拽式可视化编辑引擎，支持逻辑门配置、自动布局缩放导出 | ✅已完成 |
| 最小割集、最小径集求解、顶事件失效概率定量计算 | 自研优化布尔代数求解算法，实现定性+定量一体化计算 | ✅已完成 |
| 内置石化设备仪表阀门控制系统失效数据库 | 搭建化工专属失效概率数据库，内置各类设备仪表失效参数 | ✅已完成 |
| 结果输出、报告自动生成、图纸导出、项目文件管理 | 标准化报告引擎，图纸导出、项目版本保存、文件管理功能齐全 | ✅已完成 |

成果目标对照

- ✔产出可独立部署《故障树（FTA）分析软件V1.0》；

- ✔全套技术文档归档；

- ✔取得计算机软件著作权登记证书（2026‑02‑02发证）；

- ✔形成院内标准化FTA定量风险分析技术体系。

效益目标：替代进口商业软件，定量风险分析周期缩短70%以上，降低外购软件成本。

### 二、经费执行情况

立项预算100万元；实际支出95.70万元；全部自有资金，计入2025研发辅助账，专款专用，无超支违规列支。

### 三、存在问题及后续计划

V1.0全部研发目标完成；后续结合化工项目持续扩充失效数据库，迭代优化算法性能；软著证书已取得归档。

### 四、验收结论

项目完成全部立项研发任务，软件经炼油、精细化工、油气场站多场景实测，计算结果准确稳定；全套技术资料完整，经费使用合规，业务应用成效达到预期，同意通过竣工验收，准予结项。

验收组成员签字：________________________
单位盖章：北京乐文石油化工研究院
验收日期：2025‑07‑31

## RD2‑03 全套技术文档

### RD2‑SRS‑001 软件需求规格说明书V1.0

版本V1.0；编制：袁元、王德才、刘宏；审核李志国；2025‑02‑15

#### 1 引言

##### 1.1编写目的

本文档定义故障树FTA分析软件V1.0全部业务、功能、非功能需求，作为设计开发测试归档依据。解决进口FTA软件成本高、算法黑盒、缺少国内化工失效数据库、不满足AQ/T3054‑2022导则的痛点，服务院内SIL、LOPA、QRA、重大危险源风险评估业务。

##### 1.2适用范围

本文档适用于2025RD2故障树（FTA）分析软件V1.0全生命周期的需求定义、开发交付与验收评审工作，同时可为软件后续版本迭代、第三方技术对接提供需求依据。

#### 2 业务需求

当前化工行业开展工艺安全定量风险分析时，故障树分析是核心分析方法之一，现有进口商用软件存在采购授权成本高、核心算法不公开、无法适配国内化工行业标准与现场工况的问题，亟需自主可控的国产化分析工具。本软件需要完整贴合《AQ/T 3054‑2022故障树分析导则》的规范要求，覆盖院内日常LOPA、SIL、QRA、重大危险源评估等业务中故障树分析的全流程，满足分析人员从故障树搭建、定性定量计算到合规报告输出的全链路业务需求，替代现有进口工具，降低分析业务成本，提升分析工作的标准化与数字化水平。

#### 3 功能需求

### 3.1 故障树编辑功能

1. 支持拖拽式可视化故障树搭建操作，可快速添加基本事件、中间事件、顶事件、各类逻辑门，支持编辑事件描述与参数信息；

2. 支持故障树全局自动布局、手动缩放拖拽调整节点位置，支持画布放大缩小、平移，适配不同规模故障树的编辑查看需求；

3. 支持已有故障树元素的复制、剪切、粘贴、删除操作，支持整个故障树画布内容清空与撤销/重做编辑操作，支持不同故障树项目之间的元素复用。

### 3.2 失效数据库功能

1. 内置符合国内化工行业工况的石化设备、仪表、阀门、控制系统失效概率数据库，支持按设备类型、行业分类快速检索调用失效参数；

2. 支持用户手动添加、修改、删除数据库中的失效参数，可自定义个人专属失效参数库，满足不同场景的定制化分析需求；

3. 支持失效参数一键导入到对应基本事件，无需手动录入，简化分析操作流程。

### 3.3 计算分析功能

1. 支持自动求解故障树最小割集与最小径集，可按重要度排序输出结果；

2. 支持基于基本事件失效概率的顶事件失效概率定量计算，计算结果符合《AQ/T 3054‑2022故障树分析导则》计算规范；

3. 支持输出各基本事件重要度分析结果，可直观展示不同基本事件对顶事件发生概率的影响程度。

### 3.4 结果输出与项目管理功能

1. 支持将故障树图片导出为XX格式文件，满足报告插图需求；

2. 支持自动生成符合院内规范的故障树分析报告，报告可导出为Word/PDF格式，内置模板适配合规评估要求；

3. 支持故障树项目文件的保存、打开、版本管理功能，支持项目文件导出备份与导入恢复，保障分析数据安全。

#### 4 非功能需求

### 4.1 性能需求

1. 支持最大节点数不低于10000个的大型故障树完整求解计算，单次求解计算响应时间不超过10秒；

2. 软件单项目打开、保存操作响应时间不超过2秒，常规编辑操作无明显卡顿。

### 4.2 兼容性需求

1. 支持在Windows 10、Windows 11 等主流Windows 64位操作系统上独立部署运行，无需依赖第三方商业软件环境；

2. 软件输出的报告格式适配Microsoft Word、Microsoft Excel等主流办公软件，可正常打开编辑，格式无错乱。

### 4.3 安全性需求

1. 软件为纯本地独立部署模式，运行过程不会主动采集、上传用户分析项目数据，所有项目文件均存储在用户本地设备中，保障院内项目数据的安全性与保密性；

2. 软件安装包已通过第三方安全病毒查杀检测，未携带恶意程序、病毒及木马，可安全安装运行。

### 4.4 易用性需求

1. 软件界面设计贴合分析人员日常操作习惯，功能模块分区清晰明了，核心操作可通过三步以内完成，降低学习使用门槛；

2. 针对编辑删除、画布清空等不可逆操作，设置二次确认弹窗提示，避免误操作丢失编辑内容，同时支持最多XX步操作的撤销与重做，提升操作容错性；

3. 软件内置完整的操作指引文档，核心功能配备分步操作说明，新用户可快速掌握使用方法。

### 4.5 稳定性需求

1. 软件支持7×24小时不间断运行，连续操作XX小时不会出现卡顿、崩溃或者内存泄露问题，运行状态稳定可靠；

2. 计算过程异常中断时，软件自动保存当前编辑进度，用户重启软件后可恢复中断前的编辑状态，避免数据丢失。

#### 5 约束条件

1. 软件当前V1.0版本仅面向院内工艺安全分析业务使用，暂不对外开放销售或提供外部商用授权。

2. 软件内置的失效概率数据为基于行业公开数据整理的参考值，最终分析结果需结合项目实际工况由分析人员确认准确性。

3. 软件仅支持64位Windows操作系统安装运行，暂不支持macOS、Linux等其他操作系统环境。

4. 当前版本不支持与院内其他工艺安全分析软件做直接数据对接，数据交换需通过导出通用格式文件实现。

6 验收标准

1. 功能验收：全部3.1-3.4条列明的功能需求均实现，功能运行符合需求描述，无功能性缺陷。

2. 性能验收：满足4.1条列明的性能指标要求，实测结果符合规定数值范围。

3. 文档验收：需求文档、设计文档、测试文档、用户手册齐全，内容完整规范，满足归档要求。

4. 交付验收：可独立部署安装包、完整源代码、授权相关资料全部交付归档，符合项目交付要求。

### RD2‑DES‑002 系统总体设计文档V1.0

### 版本V1.0；编制：王世伟、袁元；审核：李志国；2025‑03‑10

1 引言

1.1编写目的

本文档依据软件需求规格说明书，明确故障树（FTA）分析软件V1.0的整体架构设计、模块划分与核心设计思路，作为后续详细设计、代码开发与系统测试的依据，保障研发过程符合项目需求与技术规范。

1.2适用范围

本文档适用于2025RD2故障树（FTA）分析软件V1.0的总体技术设计，涵盖系统架构、核心模块、交互逻辑、部署方案的总体定义，可供开发、测试、验收人员查阅使用。

2 总体设计原则

2.1 自主可控原则：整体架构与核心算法全部自主研发，不依赖第三方商业授权组件，核心代码全部自主持有，保障软件技术独立性与安全性。

2.2 模块化设计原则：按照功能边界划分独立模块，模块之间松耦合，便于后续版本迭代优化与功能扩展，降低模块间维护干扰。

2.3 用户适配原则：贴合化工工艺安全分析人员操作习惯，兼顾功能完整性与操作便捷性，平衡计算性能与用户体验。

2.4 数据安全原则：遵循本地私有化存储要求，保障项目数据不对外泄露，满足院内涉密项目数据安全管理要求。

3 系统总体架构设计

本软件采用分层架构设计，从上到下分为交互展示层、业务逻辑层、数据层三个层级：

3.1 交互展示层：面向用户提供可视化操作界面，涵盖故障树编辑画布、功能菜单栏、参数配置面板、结果展示窗口，承接用户所有编辑、计算、导出操作请求，将操作结果可视化反馈给用户。

3.2 业务逻辑层：是软件核心处理层，包含故障树编辑管理模块、失效数据库管理模块、计算分析核心模块、结果输出与项目管理模块四个核心子模块，分别承接对应业务的逻辑处理，向下调用数据层获取数据，向上向交互展示层输出处理结果。

3.3 数据层：负责存储管理所有系统数据与用户数据，主要包括内置石化设备失效参数库、用户自定义失效参数库、用户本地故障树项目文件三类数据，提供数据增删改查与持久化存储服务。

4 核心模块设计概要

4.1 故障树编辑模块：基于HTML5 Canvas / SVG 可视化图形引擎开发，实现拖拽创建节点、逻辑门关联、自动布局等核心能力，提供画布操作与元素复用的基础支持。

4.2 失效数据库模块：采用关系型数据库存储失效参数，设计多维度索引支撑快速检索，支持参数的自定义编辑与批量导入导出，满足不同场景使用需求。

4.3 计算分析模块：基于优化后的布尔代数算法实现最小割集、最小径集求解与重要度排序，严格遵循《AQ/T 3054‑2022故障树分析导则》的计算规则实现顶事件概率计算，保障计算结果合规准确。

4.4 结果输出与项目管理模块：基于Word / Excel / PDF模板引擎实现标准化报告自动生成，提供多格式文件导出能力，实现故障树项目文件的版本管理与本地存储备份。

5 部署架构设计

本软件采用单用户本地独立部署架构，不依赖云端服务器与网络连接，所有程序与数据均存储运行于用户本地计算机，具体设计如下：

5.1 程序部署：提供标准EXE格式安装包，用户可一键完成程序安装，无需配置额外运行环境，安装路径支持用户自定义选择，默认配置自动创建桌面快捷启动方式。

5.2 数据存储部署：默认在用户本地磁盘创建项目存储目录，所有用户创建的故障树项目文件、自定义失效参数均存储于该目录，支持用户自定义修改存储路径，适配不同用户的磁盘分区使用习惯。

5.3 部署权限管理：软件安装过程默认仅为当前登录Windows用户创建启动权限，支持管理员手动配置为所有用户均可访问启动，适配院内多用户共用同一台办公计算机的场景。

5.4 版本管理部署：软件安装包采用全量安装方式，后续迭代版本安装时可自动覆盖原有程序文件，同时保留用户所有项目数据与自定义配置，不会造成用户数据丢失。

5.5 部署安全：本地私有化部署，项目文件隔离，版本可回溯，所有数据仅存储于用户本地，不会向外网传输任何项目信息，满足院内涉密工艺安全项目的数据保密要求。

### RD2‑DB‑003 数据库设计手册V1.0

### 版本V1.0；编制：王世伟、袁元；审核：李志国；2025‑04‑02

### 1 引言

### 1.1编写目的

### 本文档明确故障树（FTA）分析软件V1.0所有核心数据表结构、字段定义、存储规则与数据交互逻辑，为数据库开发、维护与问题排查提供详细依据，保障数据存储的规范性与可维护性。

### 1.2适用范围

### 本文档适用于2025RD2故障树（FTA）分析软件V1.0的数据库设计与开发工作，涵盖系统内置库与用户自定义库两类数据的存储设计，可供开发、测试及后续维护人员查阅使用。

### 2 设计原则

### 2.1 规范兼容原则：遵循关系型数据库设计范式，数据表结构清晰，字段定义明确，兼容XX主流关系型数据库的存储语法，便于后续迁移调整。

### 2.2 可扩展原则：数据表预留扩展字段，支撑后续版本新增参数类型、存储内容的扩展需求，无需改动核心表结构即可完成功能升级。

### 2.3 安全隔离原则：系统内置基础数据与用户自定义数据分表存储，不同用户的项目数据相互隔离，避免数据混淆与误修改。

### 2.4 高效访问原则：针对失效参数检索、项目数据读写等高频操作设计对应索引，优化数据查询与读写效率，保障软件整体操作流畅性。

文档编号RD2‑DB‑003，2025‑03‑15

- 数据库用途：存储故障树项目、节点逻辑、化工设备失效概率参数、项目版本信息。

- 核心数据表

‑ 项目信息表：项目编号、名称、创建时间、版本；

‑ 故障树节点表：顶事件、中间事件、基本事件，逻辑门关系；

‑ 化工失效参数库表：设备类型、失效模式、失效概率、数据来源；

‑ 项目版本表：项目修改历史，支持版本回溯。

- 性能优化：对复杂故障树计算做内存优化；失效库建立分类索引。

- 数据备份：项目文件完整保存，支持导出备份。

### RD2‑TEST‑004 系统测试报告V1.0

文档编号RD2‑TEST‑004；编制谢雪霜、赵晨媛；审核王德才；2025‑06‑28

- 测试对象：故障树（FTA）分析软件V1.0；测试时间2025‑06‑01~06‑28；

- 测试内容：可视化编辑功能、定性定量计算、失效库调用、报告导出；多化工工程案例对标测试；稳定性测试；

- 测试数据集：炼油装置故障树案例、精细化工故障树案例、油气场站案例；与手工计算结果、参考案例比对校验；

- 测试结果：全部功能点通过；优化后复杂故障树求解效率达标；与对标案例计算结果一致；共修复BUG6个，复测通过；

- 测试结论：软件功能、性能、计算精度达到V1.0上线要求，可投入业务使用。

### RD2‑UM‑005 用户操作手册V1.0

文档编号RD2‑UM‑005，2025‑07‑20
目录：系统简介；登录部署；故障树图形编辑；逻辑门配置；失效库使用；定性定量计算；报告图纸导出；项目版本管理；常见问题。

## RD2‑04 知识产权材料（RD2已下证）

- 计算机软件著作权证书复印件：软件全称：故障树（FTA）分析软件V1.0；著作权人：北京乐文石油化工研究院；登记发证2026‑02‑02（直接附扫描件复印件归档）；

- 归档附件：软著申请全套材料（申请表、源代码、手册节选）。

## RD2‑05 研发过程佐证

### RD2会议纪要（3份）

#### 纪要1 需求架构评审 2025‑02‑10

参会：李志国、王德才、刘宏、袁元、崔钰莹；主题：FTA软件需求与总体架构评审
1.对标AQ/T3054‑2022导则梳理全部业务需求；确定自研化工失效数据库；
2.确认四层系统架构；明确布尔代数算法需要做剪枝优化，适配化工多分支故障树；
3.确定开发节点；工艺专家负责整理一批化工FTA测试案例用于后期校验。
记录人：崔钰莹；签字栏。

#### 纪要2 算法开发复盘 2025‑05‑20

参会：李志国、刘宏、袁元、崔钰莹、谢雪霜；主题：核心计算算法阶段性复盘
现状：初期版本对于多分支复杂化工故障树求解运算速度慢，耗时过长。
决议：
1.对布尔化简逻辑增加剪枝策略优化算法；
2.选取3个真实化工FTA案例持续对标测试，工艺专家核对计算结果；
3.2025‑05‑30输出优化后算法版本，进入联调。
记录人：谢雪霜；签字栏。

#### 纪要3 系统联调与测试复盘 2025‑06‑22

参会：李志国、王世伟、崔钰莹、赵晨媛；主题：系统联调与场景测试复盘
1.可视化引擎、数据库、计算模块联调完成；开展炼油、油气场站案例实测；
2.问题：部分报告模板格式需要适配国内评审要求，失效库部分参数补充完善；
3.开发优化报告模板，工艺专家补充完善失效参数；完成全部BUG修复；
4.7月启动验收归档准备。
记录人：赵晨媛；签字栏。

### RD2场景实测记录表（4份模板）

示例1

# RD2‑FTA软件场景实测记录

测试日期：2025‑06‑08
测试场景：某炼油装置爆炸事故故障树案例
测试人员：谢雪霜；工艺校验：刘宏
测试输入：搭建炼油装置顶事件故障树，录入对应设备失效概率参数
测试目的：验证可视化编辑、最小割集求解、顶事件概率计算、报告导出
现象：初版复杂树运算时间较长
问题记录：多分支故障树计算效率不足
整改：算法增加剪枝优化策略，迭代版本V0.93
复测结果：求解速度达标，最小割集、概率计算结果与工程对标案例一致；报告正常导出。
测试结论：场景测试通过。
签字：测试人员；工艺专家。

实测记录2
测试日期：2025‑06‑12
测试场景：精细化工反应单元故障树案例
测试人员：赵晨媛；工艺校验：王德才
测试输入：搭建精细化工反应单元泄漏事故故障树；录入设备失效参数；
复测结果：可视化绘图正常；最小割集求解、顶事件概率计算与人工参考案例一致；报告图纸正常导出；测试通过。

实测记录3
测试日期：2025‑06‑16
测试场景：油气场站泄漏故障树案例
测试人员：李飞敏；工艺校验：袁元
测试输入：油气场站重大泄漏故障树模型；
复测结果：逻辑门配置全部生效；项目版本保存回溯功能正常；FTA评估报告输出格式满足评审；测试通过。

实测记录4
测试日期：2025‑06‑20
测试场景：大复杂度故障树压力测试
测试人员：谢雪霜；开发校验：崔钰莹
测试输入：多中间事件、多基本事件高复杂度故障树；
复测结果：剪枝优化算法运算稳定，无卡死崩溃；计算结果正确；测试通过。

### RD2技术难点迭代优化记录

项目：2025RD2故障树（FTA）分析软件V1.0；周期2025‑01‑02~2025‑07‑31
1.技术难点：化工风险项目故障树普遍事件多、分支复杂，通用布尔代数算法求解效率低下；缺少国内石化行业专属失效概率参数库。
2.迭代记录
V0.1：基础可视化框架，未做算法优化，复杂故障树计算缓慢；
V0.4：完成基础失效数据库初版；
V0.93：完成布尔代数剪枝优化，多化工案例对标校验；扩充完善石化设备失效参数；
V1.0正式版：完成多场景实测，BUG全部修复，计算结果满足工程评估要求。
3.校验人员：李志国、刘宏、袁元、王德才。

## RD2‑06 业务落地佐证

### RD2业务应用情况说明

# 故障树（FTA）分析软件V1.0业务应用情况说明 2025‑08‑05

本软件V1.0于2025‑07‑31完成竣工验收，投入院内LOPA保护层分析、SIL定级验证、QRA定量风险评估、重大危险源风险分析业务常态化使用。软件实现进口商用FTA软件国产化替代，不再依赖外购软件授权；定量风险分析周期缩短70%以上，降低项目采购成本；统一院内FTA计算标准，消除人工计算误差，提升报告质量。系统部署院内服务器，仅供内部技术服务项目使用。

附件脱敏项目清单

| 序号 | 项目类型 | 系统使用功能 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOPA保护层分析 | 故障树建模、最小割集、概率计算 | 2025‑08 |
| 2 | 重大危险源评估 | 事故故障树定量风险计算 | 2025‑08 |

### RD2脱敏报告摘要（示例）

脱敏报告章节摘要节选：本项目采用我院自研故障树（FTA）分析软件V1.0开展事故风险分析；完成故障树建模，软件自动求解最小割集、顶事件失效概率，输出FTA分析结果，支撑本次化工装置风险评估结论。

## RD2‑07 财务配套材料模板

### RD2研发费用辅助账片段

| 凭证日期 | 凭证号 | 费用类别 | 摘要 | 金额万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025各月工资凭证 | *** | 人员人工‑工资薪金 | RD2研发人员薪酬 | 93.74 | 按工时分摊 |
| 2025‑07‑31 | *** | 折旧费用摊销 | 研发设备折旧分摊 | 1.96 | 按工时分摊RD2 |
| 合计 | ‑ | ‑ | ‑ | 95.70 | 结项报告一致 |

### RD2人工工时分摊说明

RD2项目参与研发人员合计11人，按照每个人参与本项目实际工时占个人年度总工时的比例分摊工资薪金；项目工时统计表纸质版归档备查。

## RD2‑08 可选补强第三方报告框架

1.科技查新报告：查新点①国产化FTA可视化编辑；②自建石化设备失效数据库；③适配AQ/T3054‑2022优化求解算法；查新结论未见相同公开技术。
2.第三方软件测评报告：测评功能、计算精度、性能稳定性。

# 第三套：2025RD4 安全要求规格书(SRS)编制系统V1.0

完整沿用你提供的RD4原文

项目编号：2025RD4
项目名称：安全要求规格书（SRS）编制系统
研发周期：2025‑04‑01 ~ 2025‑12‑31
预算50万元，实际支出37.92万元
研发人员：李志国、王德才、刘宏、王世伟、袁元、崔钰莹、王为世、李海凤、谢雪霜、赵晨媛、李飞敏
知识产权：软著申报材料完备，待受理发证

## RD4‑01研发项目立项审批单

# 研发项目立项审批单

项目编号：2025RD4
项目名称：安全要求规格书（SRS）编制系统
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术服务部
项目负责人：李志国
研发周期：2025‑04‑01至2025‑12‑31
研发人员：项目负责人、SIL评估专家、软件开发、测试人员合计11人
资金来源：企业自有研发经费，预算总金额50万元

### 立项摘要

SRS安全要求规格书是SIL安全仪表评估法定核心文件，遵循IEC61508、IEC61511及国内化工安全标准。目前行业无化工SIL评估专用SRS编制软件，全部依靠Word人工编制；存在标准条款遗漏、SIL等级与SIF回路匹配错误、文档格式混乱、评审驳回率高。本项目研发SRS智能编制系统；搭建国内外安全标准条款数据库；自研SIF回路SIL等级智能校验算法；开发结构化模板引擎，实现SRS文档自动生成、逻辑错误预警、版本追溯存档。产出独立部署软件、全套技术文档，申报软件著作权；用于院内SIL定级、SIL验证业务，提升编制效率，降低评审驳回率。

### 研发方案可行性评审意见

项目针对行业工具空白开展研发；我院拥有大量SIL评估案例与SIL专家团队；研发条件完备；风险应对措施合理；贴合主营业务，方案可行，同意立项。

评审人签字：___________

### 单位审批意见

经研究院内部评审委员会审核，本项目符合高新技术企业研发投入要求，研发方案科学可行，同意立项实施。

审批人：___________
单位（盖章）：北京乐文石油化工研究院
审批日期：2025‑04‑01

## RD4‑02项目竣工验收报告

# 2025RD4安全要求规格书（SRS）编制系统V1.0竣工验收报告

项目编号：2025RD4
项目名称：安全要求规格书（SRS）编制系统
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术服务部
项目负责人：李志国
立项周期：2025‑04‑01～2025‑12‑31
实际完成周期：2025‑04‑01～2025‑12‑31按期完成无延期。
验收日期：2025‑12‑31
验收组成员：李志国、王德才、刘宏、崔钰莹、谢雪霜

### 一、立项目标完成对照

| 立项技术目标 | 实际完成情况 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 研发化工行业专属SRS智能编制系统，适配IEC及国内标准 | 完成V1.0，适配IEC61508、IEC61511与国内化工安全规范 | ✅已完成 |
| 搭建安全规范条款数据库，支持标准迭代更新 | 完成标准条款数据库，可迭代维护标准条款 | ✅已完成 |
| SIF回路智能校验算法，SIL自动匹配、逻辑错误预警 | 自研校验算法，实现SIL等级匹配校验、条款缺失预警 | ✅已完成 |
| SRS文档一键生成，自定义编辑，多格式导出 | 结构化模板引擎，一键输出SRS，支持Word/PDF导出编辑 | ✅已完成 |
| 项目版本管理、文档存档、历史追溯、批量管理 | 版本对比、历史追溯、项目存档、分级权限管控全部实现 | ✅已完成 |

成果目标

- ✔产出可独立部署软件V1.0；

- ✔全套技术文档归档；

- ✔内部验收完成，软著申报材料整理完备待提交登记；

- ✔建成院内SRS标准化编制技术体系。

效益目标：SRS文档编制效率提升80%以上，降低第三方评审驳回率。

### 二、经费执行情况

立项预算50万元；实际支出37.92万元；自有资金，全额计入2025研发辅助账，专款专用。

### 三、存在问题及后续计划

V1.0全部研发目标完成；后续持续更新标准条款库；待软著受理发证。

### 四、验收结论

项目完成全部立项任务，经油气、精细化工、煤化工SIL项目实测，系统校验逻辑严谨，输出文档合规；全套技术文档齐全，经费合规，业务成效达到预期，同意通过竣工验收，准予结项。

验收组成员签字：________________________
单位盖章：北京乐文石油化工研究院
验收日期：2025‑12‑31

## RD4‑03全套技术文档

### RD4‑SRS‑001 软件需求规格说明书V1.0

版本V1.0；编制王德才、刘宏；审核李志国；2025‑05‑20
1.引言：解决人工编写SRS文档条款缺失、SIL‑SIF回路匹配错误、评审驳回率高痛点，填补行业专用工具空白。
2.业务需求：标准条款库管理；SIF回路信息录入；SIL等级智能校验、错误预警；SRS结构化文档生成；版本管理、文档追溯导出。
3.功能需求
‑ 标准数据库模块：IEC61508/IEC61511、国内化工安全标准条款维护；
‑ SIF回路管理与智能校验模块：录入安全功能回路参数；自研算法校验SIL匹配、条款完整性，缺失预警；
‑ 文档模板引擎：化工SIL评估SRS模板，自动生成文档，支持编辑、多格式导出；
‑ 项目版本管理：版本保存对比、历史追溯、项目归档、权限管控。
4.非功能需求：私有化部署；适配多行业SIL评估项目；输出文档满足第三方评审格式。
5.约束：对标IEC及国内化工安全仪表相关标准。

### RD4‑DES‑002系统总体设计文档V1.0

1.架构：标准数据层、校验算法层、文档模板引擎层、前端交互层；
2.模块：标准条款库模块；SIF回路校验算法模块；SRS文档生成引擎；项目版本管理模块；
3.核心算法：SIF安全功能回路SIL等级匹配校验算法，识别参数不匹配、条款缺失风险；
4.数据库：存储标准条款、SIF回路参数、项目版本、模板文本。

### RD4‑DB‑003数据库设计手册V1.0

数据表：标准条款库表；SIF回路数据表；项目版本信息表；文档模板表；用户权限表；支持标准条款迭代更新。

### RD4‑TEST‑004系统测试报告V1.0

编制谢雪霜、赵晨媛，审核王德才，2025‑11‑25
测试内容：标准库调用、SIF‑SIL校验逻辑、文档生成导出；多行业SIL评估项目实测；模拟错误SIF回路，验证预警提示功能；修复7个BUG，复测全部通过；结论：系统达到V1.0上线要求。

### RD4‑UM‑005用户操作手册V1.0

目录：系统简介；新建SRS项目；SIF回路录入；SIL校验与错误预警；文档生成导出；版本管理；标准库维护；常见问题。

## RD4‑04知识产权材料

1.软件著作权登记受理回执（模板）
软件全称：安全要求规格书（SRS）编制系统V1.0；著作权人：北京乐文石油化工研究院；受理日期待填写；申请号2025SRXXXXXX；材料齐全予以受理。
2.归档申请全套材料：申请表、源代码、操作手册节选。

## RD4‑05研发过程佐证

### RD4会议纪要3份

纪要1【需求架构评审】2025‑05‑12；主题：SRS系统需求梳理，标准数据库规划；专家梳理IEC和国标条款，确定校验算法开发方向。
纪要2【算法开发复盘】2025‑08‑26；主题：SIF回路SIL校验算法迭代；问题：不同行业SIF回路参数差异大，校验逻辑需要适配多场景；决议使用多份真实SIL项目案例训练校验模型。
纪要3【联调测试复盘】2025‑11‑18；主题：多场景实测复盘；完成油气、煤化工SIL项目测试，优化文档模板适配评审要求，准备验收。

### RD4场景实测记录4份

实测记录1
测试日期：2025‑10‑10
测试场景：油气行业SIL评估项目
测试人员：谢雪霜；工艺校验：王德才
测试输入：录入油气装置SIF安全功能回路参数；
测试目的：校验SIL等级匹配逻辑，SRS文档生成；
复测结果：SIL匹配校验正常；缺失标准条款可以预警；输出Word/PDF文档格式满足评审；测试通过。

实测记录2
测试日期：2025‑10‑18
测试场景：精细化工SIL评估项目
测试人员：赵晨媛；工艺校验：刘宏
测试输入：精细化工装置多组SIF回路；
复测结果：回路参数校验生效；版本保存、回溯功能正常；报告输出正常；测试通过。

实测记录3
测试日期：2025‑10‑25
测试场景：煤化工SIL评估项目
测试人员：李飞敏；工艺校验：袁元
测试输入：煤化工工艺SIF回路集合；
复测结果：标准条款库匹配正确；文档模板适配煤化工SIL评估；测试通过。

实测记录4
测试日期：2025‑11‑10
测试场景：模拟错误SIF回路校验测试
测试人员：谢雪霜；开发校验：崔钰莹
测试输入：人为构造SIL等级不匹配、关键标准条款缺失的错误SIF回路；
复测结果：系统可以识别参数矛盾、条款缺失，给出预警提示；测试通过。

### RD4技术难点迭代记录

项目RD4；周期2025‑04‑01~12‑31
1.技术难点：SIL评估涉及国内外多套标准，不同行业SIF安全功能回路参数差异大；校验逻辑复杂，容易出现漏判误判；SRS文档需要适配第三方评审多变格式。
2.迭代：V0.1搭建基础框架；V0.5初版校验算法；V0.94结合大量真实SIL项目迭代校验逻辑，优化文档模板；V1.0完成全部实测。

## RD4‑06业务落地佐证

### RD4业务应用说明 2026‑01‑08

系统2025‑12‑31验收完成，投入院内SIL定级、SIL验证业务常态化使用。实现SRS文档编制效率提升80%以上；系统自动校验SIF回路SIL匹配、标准条款缺失预警；文档格式统一，大幅降低第三方评审驳回风险，统一全院SRS输出标准。

脱敏项目清单

| 序号 | 项目类型 | 系统使用功能 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气SIL定级评估 | SIF回路录入、SIL校验、SRS文档生成 | 2026‑01 |
| 2 | 精细化工SIL验证项目 | 回路校验、SRS报告输出 | 2026‑01 |

脱敏报告摘要：本项目使用自研SRS编制系统V1.0完成安全要求规格书编制，系统完成SIF回路合规校验，输出SRS文档用于SIL评估。

## RD4‑07财务配套

### RD4辅助账片段

| 凭证日期 | 凭证号 | 费用类别 | 摘要 | 金额万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025各月工资凭证 | *** | 人员人工工资薪金 | RD4研发薪酬 | 36.59 | 工时分摊 |
| 2025‑12‑31 | *** | 折旧摊销 | 研发设备折旧分摊 | 1.33 | 工时分摊RD4 |
| 合计 | ‑ | ‑ | ‑ | 37.92 | 结项报告一致 |

人工工时分摊说明文档：RD4参与人员11人，按照项目实际投入工时占个人年度总工时比例分摊人员人工费用，工时统计资料归档备查。

## RD4‑08可选第三方报告框架

查新点：①化工SIL评估SRS文档智能编制；②SIF回路SIL等级智能校验算法；③内置IEC及国内化工标准库，实现条款缺失预警。

# 第三套：2025RD5化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统V1.0

完整沿用原始RD5文档

项目编号：2025RD5
项目名称：化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统
研发周期：2025‑08‑01 ~ 2025‑12‑31
预算100万元；实际支出91.85万元
研发人员：李志国、王德才、王世伟、袁元、崔钰莹、王为世、李飞敏、谢雪霜、赵晨媛合计9人
知识产权：软著申报材料完备，待受理发证

## RD5‑01研发项目立项审批单

# 研发项目立项审批单

项目编号：2025RD5
项目名称：化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术服务部
项目负责人：李志国
研发周期：2025‑08‑01至2025‑12‑31
研发人员：项目负责人、化工工艺专家、软件开发工程师、测试人员共9人
资金来源：企业自有研发经费，预算总金额：100万元

### 立项摘要

精细化工、危化仓储行业物料混存配伍风险突出；传统依靠纸质相容性矩阵、人工查阅物性手册，多物料配伍容易漏判误判；市面通用危化品软件只做台账，不具备反应相容性智能风险研判、分级预警、管控方案推送能力。本项目研发化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统；归集上万种危化品理化、配伍禁忌数据，构建专属数据库；自研物料配伍冲突多级风险判定算法；实现可视化相容性矩阵自动生成、台账批量导入、风险分级预警，智能推送储存隔离、投料、应急处置措施，一键输出风险报告。产出独立部署软件、全套技术文档，申报软件著作权；用于院内反应风险评估、HAZOP、危化企业合规咨询业务。

### 研发方案可行性评审意见

项目针对危化品配伍风险管控行业痛点，我院积累大量危化品物性与配伍案例；研发软硬件条件完备；风险应对措施合理；贴合主营业务，方案可行，同意立项。

评审人签字：___________

### 单位审批意见

经研究院内部评审委员会审核，本项目符合高新技术企业研发投入要求，研发方案科学可行，同意立项实施。

审批人：___________
单位（盖章）：北京乐文石油化工研究院
审批日期：2025‑08‑01

## RD5‑02项目竣工验收报告

# 2025RD5化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统V1.0竣工验收报告

项目编号：2025RD5
项目名称：化学品反应相容性智能矩阵与风险管控系统
申报单位：北京乐文石油化工研究院
研发部门：技术服务部
项目负责人：李志国
立项周期：2025‑08‑01～2025‑12‑31
实际完成周期：2025‑08‑01～2025‑12‑31按期完成无延期。
验收日期：2025‑12‑31
验收组成员：李志国、王德才、王世伟、崔钰莹、谢雪霜

### 一、立项目标完成对照

| 立项技术目标 | 实际完成情况 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 研发化工危化品反应相容性智能风险管控系统V1.0 | 完成系统，适配精细化工、石化、危化仓储场景 | ✅已完成 |
| 搭建上万种危化品理化、反应风险、配伍禁忌数据库 | 完成大规模危化品专属数据库归集搭建 | ✅已完成 |
| 自研物料配伍冲突智能判定算法，风险自动识别分级预警 | 多级风险判定算法，识别放热、爆炸、中毒、腐蚀风险，分级预警 | ✅已完成 |
| 可视化相容性矩阵生成、台账批量导入、风险报告导出 | 可视化矩阵自动生成；支持物料台账批量导入，风险报告一键导出 | ✅已完成 |
| 智能推送储存、投料、隔离、应急处置标准化管控措施 | 根据风险等级自动匹配推送防控、应急处置方案 | ✅已完成 |

成果目标

- ✔产出可独立部署软件V1.0；

- ✔全套技术文档归档；

- ✔内部验收完成，软著申报材料完备待提交登记；

- ✔形成院内危化品配伍风险智能管控标准化技术体系。

效益目标：替代纸质矩阵人工研判，提升危化品配伍风险研判效率和精准度。

### 二、经费执行情况

立项预算100万元；实际支出91.85万元；自有资金，全额计入2025研发辅助账，专款专用。

### 三、存在问题及后续计划

V1.0完成全部研发目标；后续持续扩充完善危化品物料数据库；等待软著受理发证。

### 四、验收结论

项目完成全部立项研发任务；经过精细化工车间、危化仓储库区真实场景实测；系统数据库完整，风险判定严谨；全套技术资料齐全，经费使用合规，业务应用成效达到预期，同意通过竣工验收，准予结项。

验收组成员签字：________________________
单位盖章：北京乐文石油化工研究院
验收日期：2025‑12‑31

## RD5‑03全套技术文档

### RD5‑SRS‑001软件需求规格说明书V1.0

编制王德才、王世伟；审核李志国；2025‑08‑25
1.引言：解决纸质相容性矩阵、人工查阅手册效率低下、漏判误判，通用危化软件无配伍风险智能分析的痛点。
2.业务需求：危化品物料数据库管理；多物料配伍风险智能判定分级；可视化相容性矩阵生成；企业物料台账批量导入；自动推送储存隔离、投料管控、应急处置措施；风险报告导出、项目存档权限管理。
3.功能需求
‑ 危化品数据库模块：上万种物料理化特性、反应风险、配伍禁忌数据维护；
‑ 配伍风险判定算法模块：多级风险判定算法，识别不同危险类型，风险等级划分预警；
‑ 可视化矩阵模块：物料配伍相容性矩阵可视化展示输出；
‑ 智能管控方案模块：依据风险等级匹配管控、隔离、应急处置措施；
‑ 项目台账管理：批量导入物料台账，风险报告导出，项目存档权限管控。
4.非功能需求：私有化部署；支持大批量物料导入；风险判定可追溯。

### RD5‑DES‑002系统总体设计文档V1.0

架构：危化品数据层、风险算法层、可视化矩阵引擎层、业务应用层；
模块：危化品数据库模块；配伍风险判定算法模块；可视化矩阵生成模块；管控方案匹配模块；项目台账管理模块；
核心算法：多级配伍风险判定模型，根据物料类别、理化特性、配伍禁忌，输出风险等级与危险类型。

### RD5‑DB‑003数据库设计手册V1.0

数据表：危化品基础物性表；物料配伍禁忌关系表；风险等级与管控措施映射表；项目台账数据表；项目存档信息表。

### RD5‑TEST‑004系统测试报告V1.0

编制谢雪霜、赵晨媛；审核王德才，2025‑11‑28
测试场景：精细化工物料配伍案例、危化仓储库区物料案例；对已知高危配伍组合做验证测试；测试矩阵生成、管控方案推送、报告导出；修复BUG8个，复测全部通过；结论：系统达到V1.0上线业务要求。

### RD5‑UM‑005用户操作手册V1.0

目录：系统简介；物料数据库使用；物料台账导入；配伍风险查询；相容性矩阵生成；风险报告导出；管控方案查看；项目存档；常见问题。

## RD5‑04知识产权材料

软件著作权登记受理回执模板，软件全称：化学品反应相容性智能矩阵

|（注：部分内容可能由 AI 生成）